高等学校骨干学科

教学实验中心建设工程目标

责 任 书

承办单位：山东理工大学

填报时间：2007年6月

项目学校骨干学科教学实验中心建设工程规划

| 骨干学科教学实验中心规划建设数（个） | 12 |
| --- | --- |
| 骨干学科教学实验中心规划投资（万元） | 7000 |
| 2007-2009年骨干学科教学实验中心建设数（个） | 12 |
| 2007-2009年骨干学科教学实验中心投资额（万元） | 7000 |
| 2007-2009年财政资金支持项目数（个） | 6 |
| 2007-2009年财政专项资金补助额（万元） | 2860 |
| 2007-2009年自筹资金建设项目数（个） | 6 |
| 2007-2009年自筹资金额（万元） | 4140 |

2007年度项目实施计划

| 骨干学科教学实验中心建设数（个） |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 骨干学科教学实验中心投资额（万元） |  | 2449 |  |
| 财政资金支持项目数（个） |  | 2 |  |
| 财政专项资金补助额（万元） |  | 1060 |  |
| 自筹资金建设项目数（个） |  | 2 |  |
| 自筹资金额（万元） |  | 1389 |  |
| 计划建设项目1名称：空间信息工程实验中心 |  |  |  |
| 支持的学科数达到 | 8 | 新增功能实验室数 | 2 |
| 支持的专业数达到 | 10 | 整合实验室数 | 5 |
| 服务学生数 | 3200 | 高级实验人员达到 | 28 |
| 实验项目数达到 | 174 | 硕士以上人员达到 | 37 |
| 基本型实验项目数 | 136 | 网上辅助实验教学 | 1 |
| 年实验人时数达到 | 77640 | 投资总额 | 904 |
| 年开放实验人时数达到 | 51000 | 财政专项补助 | 660 |
| 计划建设项目2名称：电工电子教学实验中心 |  |  |  |
| 支持的学科数达到 | 13 | 新增功能实验室数 |  |
| 支持的专业数达到 | 24 | 整合实验室数 | 5 |
| 服务学生数 | 3160 | 高级实验人员达到 | 24 |
| 实验项目数达到 | 80 | 硕士以上人员达到 | 29 |
| 基本型实验项目数 | 39 | 网上辅助实验教学 | 1 |
| 年实验人时数达到 | 449960 | 投资总额 | 835 |
| 年开放实验人时数达到 | 269976 | 财政专项补助 | 400 |

(可加页）

2008年度项目实施计划

| 骨干学科教学实验中心建设数（个） |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 骨干学科教学实验中心投资额（万元） |  | 2317 |  |
| 财政资金支持项目数（个） |  | 2 |  |
| 财政专项资金补助额（万元） |  | 1000 |  |
| 自筹资金建设项目数（个） |  | 2 |  |
| 自筹资金额（万元） |  | 1317 |  |
| 计划建设项目1名称：车辆与交通实验中心 |  |  |  |
| 支持的学科数达到 | 7 | 新增功能实验室数 | 3 |
| 支持的专业数达到 | 7 | 整合实验室数 | 1 |
| 服务学生数 | 1459 | 高级实验人员达到 | 21 |
| 实验项目数达到 | 119 | 硕士以上人员达到 | 24 |
| 基本型实验项目数 | 91 | 网上辅助实验教学 | 1 |
| 年实验人时数达到 | 53851 | 投资总额 | 919 |
| 年开放实验人时数达到 | 33300 | 财政专项补助 | 600 |
| 计划建设项目2名称：环境科学与工程实验中心 |  |  |  |
| 支持的学科数达到 | 15 | 新增功能实验室数 | 3 |
| 支持的专业数达到 | 16 | 整合实验室数 | 7 |
| 服务学生数 | 6044 | 高级实验人员达到 | 43 |
| 实验项目数达到 | 117 | 硕士以上人员达到 | 36 |
| 基本型实验项目数 | 69 | 网上辅助实验教学 | 1 |
| 年实验人时数达到 | 51140 | 投资总额 | 562.86 |
| 年开放实验人时数达到 | 49096 | 财政专项补助 | 400 |

(可加页）

2009年度项目实施计划

| 骨干学科教学实验中心建设数（个） |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 骨干学科教学实验中心投资额（万元） |  | 2234 |  |
| 财政资金支持项目数（个） |  | 2 |  |
| 财政专项资金补助额（万元） |  | 800 |  |
| 自筹资金建设项目数（个） |  | 2 |  |
| 自筹资金额（万元） |  | 1434 |  |
| 计划建设项目1名称：力学教学实验中心 |  |  |  |
| 支持的学科数达到 | 10 | 新增功能实验室数 | 4 |
| 支持的专业数达到 | 13 | 整合实验室数 | 1 |
| 服务学生数 | 1376 | 高级实验人员达到 | 15 |
| 实验项目数达到 | 143 | 硕士以上人员达到 | 22 |
| 基本型实验项目数 | 92 | 网上辅助实验教学 | 1 |
| 年实验人时数达到 | 116487 | 投资总额 | 715 |
| 年开放实验人时数达到 | 50900 | 财政专项补助 | 400 |
| 计划建设项目2名称：计算机基础教学实验中心 |  |  |  |
| 支持的学科数达到 | 40 | 新增功能实验室数 |  |
| 支持的专业数达到 | 60 | 整合实验室数 |  |
| 服务学生数 | 30710 | 高级实验人员达到 | 7 |
| 实验项目数达到 | 380 | 硕士以上人员达到 | 3 |
| 基本型实验项目数 | 380 | 网上辅助实验教学 |  |
| 年实验人时数达到 | 1500000 | 投资总额 | 710 |
| 年开放实验人时数达到 | 1500000 | 财政专项补助 | 400 |

(可加页）

骨干学科教学实验中心建设计划简述

学校重点对骨干学科教学实验中心进行建设，同时加大力度，围绕着学校的重点学科和特色学科，加快高端平台的建设，突出学校的特色和优势。 学校本次申报“高等学校骨干学科实验中心建设工程”的骨干学科教学实验室建设项目，是根据这次“工程”精神，依据以下三个基本原则确定的： 1）面向学校多个骨干学科、条件较为薄弱的基础类教学实验中心。 2）必须大力加强，突出学校特色和优势的骨干学科实验室。 3）量大面广的、近期需更新改造的基本办学条件相关的中心或实验室。 具体项目有： （1）车辆与交通实验中心：主要是车辆和交通相关的专业实验教学条件的建设。 （2）电气信息基础教学实验中心：主要包括电子学、电工学、微机原理等相关课程的实验条件的建设，和电工电子工程实训中心条件装备建设。 （3）力学教学实验中心：主要包括理论力学、材料力学、结构力学、流体力学、热力学等力学相关课程实验条件的建设。 （4）空间信息工程实验中心：主要包括数字化城市、数字化农业、数字化交通和测绘工程等相关课程的实验教学条件建设。 （5）教育技术中心：主要包括多媒体教室、语音室建设，网络课程的硬件支撑条件建设，与教学相关的数字化校园建设。 （6）计算机基础教学实验中心：主要是实验装备的更新和换代。

骨干学科教学实验中心建设保障措施简述

根据省教育厅、省财政厅《关于实施高等学校骨干学科教学实验中心建设工程的通知》精神，学校组织了有关专家对本校的学科专业建设规划进行系统论证，遴选出了骨干学科，并对骨干学科的本科教学实验条件进行调查摸底。在此基础上，拟定了骨干学科教学实验中心建设计划，经校级学术委员会全体会议审议通过后，研究确定电工电子教学实验中心、教育技术中心、车辆与交通实验中心、空间信息工程实验中心、力学教学实验中心、计算机基础教学实验中心等6个教学实验中心建设工程申报省财政专项资金建设项目。为保障“骨干学科教学实验中心建设工程”（以下简称“工程”）顺利实施，学校采取了以下保障措施： 一、组织领导。学校对“工程”的建设非常重视，成立了以副校长张新义教授为组长，副校长杜瑞成教授为副组长，教务处、学科规划处、计划财务处、实验与国有资产管理处、网络中心等部门负责人为成员的建设领导小组，由实验与国有资产管理处处长杜守旭同志任领导小组办公室主任。“工程”项目所在院（部）为项目责任单位。各责任单位成立“工程”项目建设工作组，成员由本学科学术骨干组成，参与项目论证和建设。 教学实验中心主任实行聘任制和主任负责制，项目责任单位负责人和中心主任为项目责任人。项目责任人按程序具体组织实施，组织实验教学、课程建设、实验室建设、实验项目开发，并对建设目标、质量、标准和进度承担责任。 二、人事制度。全面推进实验中心管理体制的改革，实行实验中心主任聘任制和主任负责制。实验中心组织实验教学、课程建设、实验室建设、实验项目开发，实验中心下设的每个分室或教研室设主任1名。每台大型设备均安排1名首席负责人和1-2名操作员（大学本科以上学历者）。 三、财务制度。 严格执行专项资金管理制度。对所有骨干学科教学实验中心建设资金实行单独核算，专款专用。省财政专项资金的年末结余，结转下年按规定继续使用。 四、分配制度。实验工作量和教学工作量通算，实验中心所有人员的工资和津贴由学校按照有关教学、科研人员的具体标准核发。 五、后勤保障。项目建设所需的场地条件已经具备，水、电等环境条件均已具备，项目中所列设备到货后即可进行安装调试。设备运行所需的相关附件、材料、试剂等等，均按照要求组织配套。 六、建立跟踪控制制度。学校组织专家定期对各“工程”实施情况进行检查。对于工作不力、进度迟缓的，及时更换责任人。 七、建立激励机制。鼓励争创国家级、省级实验教学示范中心，对于通过“工程”实施获得国家级、省级实验教学示范中心的，将给予奖励。 八、签订责任书。学校与各教学实验中心签订《学校骨干学科教学实验中心建设工程目标责任书》，明确建设、管理和监督责任。 九、项目实施。学校按规定程序组织政府采购、实施项目建设、落实保障措施，确保按期完工。

项目学校责任承诺

按照省财政厅、教育厅审定的建设计划，全面负责本学校的“骨干学科教学实验中心建设计划”的组织实施和管理工作。 1、明确项目负责人，落实好建设和管理责任，确保建设进度和质量； 2、积极调整支出结构，落实建设资金； 3、严格按照国家有关规定实施政府采购和建设； 4、严格执行专项资金管理制度，对所有骨干学科教学实验中心建设资金实行单独核算，专款专用； 5、项目完工进行专项审计； 6、每年年底前、项目完工以及发生重要情况，及时向财政厅、教育厅报告情况； 7、积极进行实验室管理体制改革。 校长签名： （单位公章） 签章日期

教育厅、财政厅责任承诺

1、负责审定各校“骨干学科教学实验中心建设计划”，确定财政资金支持项目、补助额度和具体实施年度，按年度拨付专项资金。 2、对学校骨干学科教学实验中心建设计划实施，以及财政专项资金使用情况进行定期检查； 3、对完工项目进行检查验收和绩效考核； 4、对于通过“工程”实施获得国家级实验教学示范中心的，给予奖励； 5、对于工作不力、进度迟缓的，调减其财政专项指标。 主管厅长签名： （单位公章） 主管厅长签名： （单位公章） 签章日期